柯克亚河上游出山口处至革命大渠渡槽两岸河道整治工程地质勘察、工程测量询价函

询 价 人：  辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司   

日     期：             2025年12月23日             

柯克亚河上游出山口处至革命大渠渡槽两岸河道整治工程

地质勘察、工程测量询价函
1.工程概况
本工程主要任务是稳定河道主槽，提高河道行洪、防洪能力，减轻洪水对岸边和滩地的冲刷，消除洪水对城区内社区、居民及基础设施的威胁，防止洪水满溢，确保阿克苏市红旗坡片区管委会林海社区和萨合提社区人民群众生命和财产安全。
本工程位于阿克苏市柯克亚河红旗坡段左右岸，起点位于柯克亚河与革命大渠交汇处已建渡槽上游9公里料场处，终点位于柯克亚河与革命大渠交汇处已建渡槽处，对柯克亚河红旗坡段修建防洪堤，全长约13km。
2.询价人提供资料

①项目区（柯克亚河上游出山口至革命大渠渡槽两岸）的地质勘察、工程测量需求范围坐标。

②初步确定的河道整治工程布置、工程形式与建设具体位置信息。

3.服务内容

按本询价函约定的服务期限向询价人提交满足柯克亚河上游出山口处至革命大渠渡槽两岸河道整治工程施工图设计阶段的地质勘察、工程测量成果，具体要求如下：
①在项目区周边1.0~1.5km范围内布置高程控制基准点（BM点），共计13个。对项目区河段的两岸地形进行全面测绘。测绘范围延伸至河道管理范围外缘线外侧，重点采集堤岸、坡地、道路、林地、滩涂等地形地物特征点，生成比例尺1:1000的地形图，范围大约668公顷，等高距根据地形坡度设为1m。横断面数据每隔500m测一个断面，横断面延伸至河道管理范围外缘线外侧。根据设计要求提供处理好的地形图以及横断面数据。

②按照相关规范要求，完成《柯克亚河上游出山口处至革命大渠渡槽两岸河道整治工程地质勘察报告》及附图。
4. 地质勘察、工程测量要求及验收标准

①在项目区周边1.0~1.5km范围内精准布设13个高程控制基准点（BM 点），控制测量精度需符合《工程测量规范》（GB 50026）相关规定，确保高程基准统一、点位稳定。

②测绘范围延伸至河道管理范围外缘线外侧，重点采集堤岸、坡地等地形地物特征点，生成 1:1000 比例尺地形图（覆盖约 668 公顷），等高距按地形坡度设为1m；横断面每 500m测1个，延伸至河道管理范围外缘线外侧，数据完整可追溯。
③严格按照水利工程地质勘察相关规范开展工作，勘察方法（如钻探、取样、试验）合理，《地质勘察报告》内容完整（含地层岩性、地质构造、不良地质体分析等），配套附图（如地质平面图、剖面图）规范准确。

④测量数据（BM 点高程、地形坐标、横断面尺寸）误差需控制在《工程测量规范》允许范围内；地质勘察数据（如土层厚度、岩土强度）真实可靠，报告结论科学合理，符合项目设计需求。

成果验收由本工程的项目负责人、项目分管总工及主要设计人员组成验收小组，按照上述验收标准对成果进行全面细致地检查和评估。对于不符合标准的地方，提出修改意见和要求，中标人根据反馈进行修改和完善，直至满足询价人的要求。

5.服务成果提交时间

委托合同签订后30日历天内。
6.报价人资格要求

①具有独立法人资格；②具有行业主管部门颁发有效的乙级及以上工程勘察资质（岩土工程勘察或水文地质勘察）；③具有行业主管部门颁发有效的乙级及以上工程勘察资质（工程测量）或乙级及以上测绘资质（工程测量）；④具有单独完成本项目的能力，近5年内至少有一项水利相关工程地质勘察业绩和至少有一项水利相关工程测量业绩。

7.本项目最高限价

不超过人民币伍拾伍万元。

报价金额超过最高限价的询价人不予受理。

8.报价文件的递交

8.1请将报价文件扫描件在2025年12月26日17时00分之前发送至603080617@qq.com。经审核合格后将纸质版报价文件邮寄至沈阳市和平区光荣街68号。

8.2逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

9.中标人的选定原则

报价人的报价文件是否响应了询价函的实质要求。对不满足资格要求的报价文件，出具废标原因说明。通过符合性评审的报价文件为有效文件，进行比价程序，询价人以价格和报价人可以开具的增值税专用发票税率为主要因素确定中标人。

10.联系方式

询 价 人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

地    址：沈阳市和平区光荣街68号

联 系 人：王兆涵
电    话：19943515027
